| Чувашская Республика Чебоксарское городское Собрание депутатов РЕШЕНИЕ |  | Ч=ваш Республики Шупашкар хулин депутатсен Пух=в\ ЙЫШ+НУ |
| --- | --- | --- |

24 декабря 2013 г. № 1245

О внесении изменений в решение Чебоксарского городского Собрания депутатов от 28 октября 2008 года № 1142 «Об Инвестиционной программе государственного унитарного предприятия Чувашской Республики «Биологические очистные сооружения» Министерства строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики «Реконструкция биологических очистных сооружений г. Новочебоксарск на 2009 - 2014 годы»

В соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», решением Чебоксарского городского Собрания депутатов от 25 ноября 2010 года №32 «О Программе комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры города Чебоксары на 2011-2013 годы»

Чебоксарское городское Собрание депутатов

Р Е Ш И Л О:

1. Внести в решение Чебоксарского городского Собрания депутатов от 28 октября 2008 года № 1142 «Об Инвестиционной программе государственного унитарного предприятия Чувашской Республики «Биологические очистные сооружения» Министерства строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики «Реконструкция биологических очистных сооружений г. Новочебоксарск на 2009 - 2014 годы» (в редакции решений Чебоксарского городского Собрания депутатов от 26 ноября 2009 года № 1490, от 25 ноября 2010 года № 34, от 22 декабря 2011 года № 427, от 27 ноября 2012 года № 808), следующие изменения.

1.1. В наименовании и  по тексту решения слова «на 2009-2014 годы» заменить словами «на 2009-2013 годы.

1.2.  В наименовании и  по тексту Программы слова «на 2009-2014 годы» заменить словами «на 2009-2013 годы».

1.3. Позицию «Объем и источники финансирования Программы» паспорта Программы изложить в следующей редакции:

| «Объем и источники финансирования Программы |  | Объем финансирования инвестиционной программы составляет 1943,80 млн.руб. в том числе за счет: надбавок к ценам (тарифам) для потребителей (с учётом налога на прибыль) – 373,95 млн. руб. собственных средств предприятия – 1,49 млн.руб. заемных средств, представляемых под государственную гарантию Чувашской Республики - 650,0 млн. руб. заемных средств – 175,00 млн. руб. республиканского бюджета Чувашской Республики - 1109,23 млн.руб. из них: - субсидии на возмещение затрат на уплату процентов по кредитам – 155,83 млн. руб. |
| --- | --- | --- |

## ».

1.4. Раздел III «План технических мероприятий, направленных на возведение производственных и имущественных элементов систем коммунальной инфраструктуры ГУП Чувашской Республики «БОС» Минстроя Чувашии на 2009-2014 годы» Программы изложить в редакции согласно приложению №1 к настоящему решению.

1.5. Раздел IV «Объем и способы финансирования мероприятий по реализации Программы» Программы изложить в редакции согласно приложению №2 к настоящему решению.

1.6. Раздел V «План финансирования Программы с указанием источников ее финансирования» Программы изложить в редакции согласно приложению№3 к настоящему решению.

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию Чебоксарского городского Собрания депутатов по городскому хозяйству (В.М. Антонов).

Глава города Чебоксары 	Л.И. Черкесов

# Приложение №1

# к решению Чебоксарского городского

# Собрания депутатов

# от  24.12. 2013  № 1245

# III. План технических мероприятий, направленных на возведение производственных и имущественных элементов систем коммунальной инфраструктуры ГУП Чувашской Республики "БОС" Минстроя Чувашии на период реализации Программы

| № п/п | Наименование объекта, вид работ | Ед. изм. | Объем ные показа тели | Финансовые потребности на 2009-2013 годы, млн.руб. | 2009 г. | 2010 г. | 2011 г. | 2012 г. | 2013 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | I этап. Строительство технологической линии термической сушки осадков от очистки сточных вод. Строительство технологической линии по использованию высушенного осадка. | шт. | 1 | 759,62 | 5,73 | 9,11 | 714,59 | 9,33 | 20,86 |
| 1.1. | Подготовка территории, перенос сетей теплотрассы, газоснабжения, устройство фундаментов, водопровода, канализации. |  |  |  | 5,73 | 9,11 | 2,10 | 5,80 |  |
| 1.2. | Строительство здания, устройство инженерных сетей. Поставка, монтаж, пуско-наладка термической сушки осадков сточных вод. Поставка, монтаж, пуско-наладка термической сушки осадков сточных вод. Поставка, монтаж, пуско-наладка технологической линии по использованию высушенного осадка. |  |  |  |  |  | 712,49 | 3,53 | 20,86 |
| 2. | II этап. Строительство третьей очереди биологических очистных сооружений на 100 тыс. м3/сут. | м3/ сут. | 100000 | 940,58 |  | 293,88 | 285,00 | 311,33 | 50,37 |
| 2.1. | Подготовка территории под строительство (водопонижение, замена грунта, демонтаж ограждения существующих зданий, временные здания и сооружения), строительство дамбы, вертикальная планировка, Основные объекты строительства (камеры деления потоков, наружные сети водоснабжения, канализации, производственный корпус, блок производственных и вспомогательных помещений доочистки) |  |  |  |  | 41,70 | 15,79 | 45,03 | 16,12 |
| 2.2. | Строительство основных объектов (распредчаша, камера гашения напора промстоков, корпус УФ-обеззараживания, аэротенки 4-х коридорные, резервная площадка для складирования обезвоженного осадка, дренажная насосная станция), наружные сети электроснабжения, канализации, приобретение и монтаж оборудования |  |  |  |  | 162,81 | 20,60 | 123,95 | 11,08 |
| 2.3. | Строительство основных объектов(песколовки горизонтальные промстоков, первичные радиальные отстойники промстоков 2-х секционные с распредчашами, песколовки горизонтальные городских стоков 4-х секционные, резервуары чистой и грязной промывной воды, установка обезвоживания осадка, бескислородные бассейны), наружные сети электроснабжения, приобретение и монтаж оборудования. Строительство основных объектов (анаэробные бассейны, илоуплотнители радиальные, резервуар уплотненного ила, резервуар сырого осадка первичных отстойников, насосно-воздуходувная станция, резервуар активного ила, резервуар опорожнения сооружений, приемный резервуар перед доочисткой, шахты для жира и песка, распред.камера перед бескислородным бассейном), наружные сети. |  |  |  |  | 62,95 | 177,75 | 97,68 | 14,61 |
| 2.4. | Строительство основных объектов (вторичные радиальные отстойники, распред.камера перед бескислородным бассейном, наружные сети электроснабжения, водоснабжения, внутриплощадочные и внеплощадочные технологические коммуникации, приобретение и монтаж оборудования). Строительство ограждения, подпорной стенки, мощение территории, благоустройство территории, пусконаладочные работы. |  |  |  |  | 26,42 | 70,86 | 44,67 | 8,56 |
| 3. | III этап. Строительство шламонакопителей. | шт. | 2 | 243,60 | 159,96 | 64,55 | 19,09 |  |  |
| 3.1. | Подготовка территории под строительство. Строительство временной автодороги, отвозка грунта, водоотлив, возведение дамб шламонакопителей, приобретение материалов для гидроизоляции |  |  |  | 159,96 | 64,55 |  |  |  |
| 3.2. | Укладка гидроизоляционного материала, укрепление откосов дамб шламонакопителей песком и щебнем, устройство щебеночного основания для обслуживания шламонакопителей |  |  |  |  |  | 19,09 |  |  |
|  | Итого |  |  | 1943,80 | 165,69 | 367,54 | 1018,68 | 320,66 | 71,23 |

# Приложение №2

# к решению Чебоксарского городского

# Собрания депутатов

# от  24.12.2013  № 1245

# Раздел IV. Объем и способы финансирования мероприятий по реализации Программы

|  | Показатели | Объем финансирования, млн.руб. |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2009 г. | 2010 г. | 2011 г. | 2012 г. | 2013 г. | Всего на 2009-2013 годы |
|  | Инвестиционная надбавка к тарифу, руб./м3 (без НДС) | 0,92 | 0,92 | 0,92 | 0,92 | 0,92 |  |
|  | Инвестиционная надбавка к тарифу, руб./м3 (с НДС) | 1,09 | 1,09 | 1,09 | 1,09 | 1,09 |  |
|  | Планируемый ежегодный объем сточных вод, тыс.м3 | 82518 | 70674 | 65970 | 64301 | 61000 |  |
| 1. | Источники финансирования |
|  | ассигнования из республиканского бюджета Чувашской Республики | 5,00 | 200,00 | 438,69 | 309,71 |  | 953,40 |
|  | субсидии из бюджета ЧР на возмещение затрат на уплату процентов по кредитам |  |  | 32,62 | 62,50 | 60,71 | 155,83 |
|  | надбавка (с учетом налога на прибыль) | 89,58 | 76,72 | 71,62 | 69,81 | 66,22 | 373,95 |
|  | собственные средства предприятия |  | 0,77 | 0,72 |  |  | 1,49 |
|  | кредиты, предоставляемые под залог имущества предприятия | 95,61 | 29,39 |  |  |  | 125,00 |
|  | предоставление государственной гарантии Чувашской Республики |  | 93,88 | 556,12 |  |  | 650,00 |
|  | кредиты |  |  |  |  | 50,00 | 50,00 |
|  | Итого | 190,19 | 400,76 | 1 099,77 | 442,02 | 176,93 | 2 309,67 |
| 2. | Расходная часть |  |  |  |  |  |  |
|  | уплата налога на прибыль от надбавки | 15,18 | 12,71 | 9,66 | 11,83 | 11,22 | 60,60 |
|  | возврат заемных средств, предоставленных под залог имущества предприятия, за счет инвестиционной надбавки |  | 3,0 | 25,3 | 37,5 | 24,50 | 90,30 |
|  | погашение процентов по кредитам за счет субсидий из бюджета ЧР |  |  | 32,62 | 62,50 | 60,71 | 155,83 |
|  | погашение процентов по кредитам за счет инвестиционной надбавки | 4,78 | 17,51 | 12,40 |  |  | 34,69 |
|  | уплата НДС от надбавки к тарифу | 4,54 | 0,00 | 1,11 | 9,53 | 9,27 | 24,45 |
|  | Итого | 24,50 | 33,22 | 81,09 | 121,36 | 105,70 | 365,87 |
| 3. | Всего | 165,69 | 367,54 | 1 018,68 | 320,66 | 71,23 | 1 943,80 |

Приложение №3

# к решению Чебоксарского городского

# Собрания депутатов

# от  24.12.2013  № 1245

# V. План финансирования Программы с указанием источников её финансирования

| № п/п | Наименование мероприятия/ адрес объекта | Ед. изм. | Объем ные показатели | Финансо вые потребности на 2009-2013 годы, млн.руб. | 2009 г. | 2010 г. | 2011 г. | 2012 г. | 2013 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Инвестиционный проект по повышению качества услуг, улучшению экологической ситуации |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Строительство технологической линии термической сушки осадков от очистки сточных вод. Строительство технологической линии по использованию высушенного осадка. г.Новочебоксарск,ул. Промышленная, 1 | шт. | 1 | 759,62 | 5,73 | 9,11 | 714,59 | 9,33 | 20,86 |
| Всего инвестиций за период, в т.ч. |  |  | 759,62 | 5,73 | 9,11 | 714,59 | 9,33 | 20,86 |
| А. Собственные средства за счет надбавки к тарифу всего, из них: |  |  | 55,04 | 0,88 | 10,80 | 2,74 | 12,22 | 28,40 |
| налог на прибыль |  |  | 5,39 | 0,15 | 1,69 |  | 1,54 | 2,01 |
| Б. Заемные средства кредитной организации, предоставляемые под залог имущества предприятия |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |
| Заемные средства кредитной организации, предоставляемые под государственную гарантию Чувашкой Республики |  |  | 556,12 |  |  | 556,12 |  |  |
| В. Ассигнования из республиканского бюджета Чувашской Республики |  |  | 160,01 | 5,00 |  | 155,01 |  |  |
| Субсидии из бюджета ЧР на возмещение затрат на уплату процентов по кредитам |  |  | 118,75 |  |  | 23,73 | 47,27 | 47,75 |
| Г. Возврат заемных средств за счет инвестиционной надбавки |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |
| Д. Погашение процентов по кредитам за счет собственных средств |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |
| Е. Погашение процентов по кредитам за счет субсидий из бюджета ЧР |  |  | 118,75 |  |  | 23,73 | 47,27 | 47,75 |
| Ж. Прочие собственные средства |  |  | 0,72 |  |  | 0,72 |  |  |
| З. Уплата НДС от надбавки к тарифу |  |  | 6,88 |  |  |  | 1,35 | 5,53 |
| 2. | Строительство третьей очереди биологических очистных сооружений на 100 тыс. м3/сут., г.Новочебоксарск, ул. Промышленная, 1 | м3/ сут. | 100000 | 940,58 |  | 293,88 | 285,00 | 311,33 | 50,37 |
| Всего инвестиций за период, в т.ч. |  |  | 940,58 |  | 293,88 | 285,00 | 311,33 | 50,37 |
| А. Собственные средства за счет надбавки к тарифу всего, из них: |  |  | 12,30 |  |  | 1,65 | 10,19 | 0,46 |
| налог на прибыль |  |  | 0,81 |  |  | 0,33 | 0,39 | 0,09 |
| Б. Заемные средства кредитной организации, предоставляемые под залог имущества предприятия |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |
| Заемные средства кредитной организации, предоставляемые под государственную гарантию Чувашкой Республики |  |  | 93,88 |  | 93,88 |  |  |  |
| Заемные средства кредитной организации |  |  | 50,00 |  |  |  |  | 50,00 |
| В. Ассигнования из республиканского бюджета Чувашской Республики |  |  | 793,39 |  | 200,00 | 283,68 | 309,71 |  |
| Субсидии из бюджета ЧР на возмещение затрат на уплату процентов по кредитам |  |  | 25,32 |  |  | 8,89 | 7,98 | 8,45 |
| Г. Возврат заемных средств за счет инвестиционной надбавки |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |
| Д. Погашение процентов по кредитам за счет надбавки к тарифу |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |
| Е. Погашение процентов по кредитам за счет субсидий из бюджета ЧР |  |  | 25,32 |  |  | 8,89 | 7,98 | 8,45 |
| Ж. Прочие собственные средства |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |
| З. Уплата НДС от надбавки к тарифу |  |  | 8,18 |  |  |  | 8,18 |  |
| 3. | Строительство шламонакопителей, г.Новочебоксарск, ул. Промышленная, 1 | шт. | 2 | 243,60 | 159,96 | 64,55 | 19,09 | 0,00 | 0,00 |
| Всего инвестиций за период, в т.ч. |  |  | 243,60 | 159,96 | 64,55 | 19,09 | 0,00 | 0,00 |
| А. Собственные средства за счет надбавки к тарифу всего, из них: |  |  | 306,61 | 88,70 | 65,92 | 67,23 | 47,40 | 37,36 |
| налог на прибыль |  |  | 54,40 | 15,03 | 11,02 | 9,33 | 9,90 | 9,12 |
| Б. Заемные средства кредитной организации, предоставляемые под залог имущества предприятия |  |  | 125,00 | 95,61 | 29,39 |  |  |  |
| Заемные средства кредитной организации, предоставляемые под государственную гарантию Чувашкой Республики |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |
| В. Ассигнования из республиканского бюджета Чувашской Республики |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |
| Субсидии из бюджета ЧР на возмещение затрат на уплату процентов по кредитам |  |  | 11,76 |  |  |  | 7,25 | 4,51 |
| Г. Возврат заемных средств за счет инвестиционной надбавки |  |  | 90,30 |  | 3,00 | 25,30 | 37,50 | 24,50 |
| Д. Погашение процентов по кредитам за счет надбавки к тарифу |  |  | 34,69 | 4,78 | 17,51 | 12,40 |  |  |
| Е. Погашение процентов по кредитам за счет субсидий из бюджета ЧР |  |  | 11,76 |  |  |  | 7,25 | 4,51 |
| Ж. Прочие собственные средства |  |  | 0,77 |  | 0,77 |  |  |  |
| З. Уплата НДС от надбавки к тарифу |  |  | 9,39 | 4,54 |  | 1,11 |  | 3,74 |
| Всего инвестиций за период, в т.ч. |  |  | 1 943,80 | 165,69 | 367,54 | 1 018,68 | 320,66 | 71,23 |
| А. Собственные средства за счет надбавки к тарифу всего, из них: |  |  | 373,95 | 89,58 | 76,72 | 71,62 | 69,81 | 66,22 |
| налог на прибыль |  |  | 60,60 | 15,18 | 12,71 | 9,66 | 11,83 | 11,22 |
| Б. Заемные средства кредитной организации, предоставляемые под залог имущества предприятия |  |  | 125,00 | 95,61 | 29,39 |  |  |  |
| Заемные средства кредитной организации, предоставляемые под государственную гарантию Чувашкой Республики |  |  | 650,00 | 0,00 | 93,88 | 556,12 |  |  |
| Заемные средства кредитной организации |  |  | 50,00 |  |  |  |  | 50,00 |
| В. Ассигнования из республиканского бюджета Чувашской Республики |  |  | 953,40 | 5,00 | 200,00 | 438,69 | 309,71 | 0,00 |
| Субсидии из бюджета ЧР на возмещение затрат на уплату процентов по кредитам |  |  | 155,83 |  |  | 32,62 | 62,50 | 60,71 |
| Г. Возврат заемных средств за счет инвестиционной надбавки |  |  | 90,30 |  | 3,00 | 25,30 | 37,50 | 24,50 |
| Д. Погашение процентов по кредитам за счет надбавки к тарифу |  |  | 34,69 | 4,78 | 17,51 | 12,40 |  |  |
| Е. Погашение процентов по кредитам за счет субсидий из бюджета ЧР |  |  | 155,83 |  |  | 32,62 | 62,50 | 60,71 |
| Ж. Прочие собственные средства |  |  | 1,49 |  | 0,77 | 0,72 |  |  |
| З. Уплата НДС от надбавки к тарифу |  |  | 24,45 | 4,54 | 0,00 | 1,11 | 9,53 | 9,27 |